PV 24 DE LA REUNION DE LA COMMISSION VELO DE LA VILLE DE BRUXELLES

DU 20 JUIN 2008

Présents

| ORGANISME | NOM/PRENOM | E-MAIL |
| --- | --- | --- |
| Ville de Bxl - Echevin | CEUX Christian | Christian.ceux@brucity.be |
| Ville de Bxl - Cabinet Ceux | VERKINDERE Maud | maud.verkindere@brucity.be |
| Ville de Bxl – Cabinet El Ktibi | STEVENS Willem | Willem.stevens@brucity.be |
| Ville de Bxl – Urbanisme/mobilité | DANDOY Marianne | marianne.dandoy@brucity.be |
| Ville de Bxl – Travaux de Voirie | COMPTE Mathieu | TDV.plan@brucity.be |
| Bruxelles Mobilité (AED) | DEPOORTERE Frederik | fdepoortere@mrbc.irisnet.be |
| FIETSERSBOND | DE CLEEN Roel ?????????? | roel@fietsbrussel.be |
| EUCG | COOPER Timothy | timothy.cooper@ec.europa.eu |
| GRACQ | NICOLAS Eric | eric.nicolas@gracq.org |
| Promenade verte de NOH | DEBONGNIE Ghislain |  |
| Vélo-city | SCHILTZ Radjiny (point 2) | - |
| Bureau MSA-Technum | MORITZ Benoît (point 3) |  |

Excusés

| Ville de Bxl – Urbanisme/mobilité | VAN OBBERGHEN | pierre.vanobberghen@brucity.be |
| --- | --- | --- |
| CDHBC+GRACQ | DOEMPKE Burckard | b.doempke@aiic.net |
| GRACQ | DEHAYE Bernard | bernard.dehaye@dexia.be |
| FIIETSERSBOND/GAQ | RZEWINSKY Randy | randy@fietsbrussel.be |

- Approbation du PV de la réunion précédente

Pas de remarques

- Vélo-city : programme de partenariat Ville-Région (par R. Schiltz)

Intervention de Mme Radjiny Schitz concernant  la préparation de Vélo-City 2009.

C’est un événement qui touche les participants au colloque international, mais également qui se veut ouvert au grand public. 
Le programme aura lieu la semaine du 11 au 17 mai 2009 à Tour et Taxis avec clôture par Dring Dring et Bicycity.

Il y aura un pavillon où la Belgique sera mise à l’honneur avec démonstration de tout ce qui tourne autour du vélo (nombreux stands).

La Ville participe par une soirée d’accueil des congressistes à l’Hôtel de Ville ainsi que par des visites techniques d’infrastructures cyclistes.

Pour le programme (thèmes et orateurs) c’est Tim Asperges qui en est le responsable.
R. Schiltz s’occupe plutôt de la coordination générale (communication/animations/public relations).

Lancement d’une newsletter en septembre mais déjà une information est disponible sur le site http://www.velo-city2009.com (voir dossier en annexe).

- Place de la Monnaie et ICR 4 : présentation des esquisses (par le B.E. MSA-Technum)

Présentation par B. Moritz du projet tel qu’il a évolué depuis la sélection du bureau d’études par concours.
L’objectif est de désencombrer et de simplifier l’aménagement de la place. Le périmètre d’intervention ne se limite pas à la place mais comprend également toute la rue Léopold derrière le théâtre. Le Collège a d’ailleurs demandé d’intégrer la mise en piétonnier de cette rue afin de mettre en valeur tout le pourtour du théâtre.
Importance de tenir compte de l’axe commerçant  Neuve/Fripiers au niveau des circulations piétonnes. Intégrer aussi les acteurs autour de la place pour tenir compte des nombreuses modifications du bâti.

Au niveau des cyclistes :

- toute la place et la rue Léopold seront mises en  piétonnier « excepté cyclistes »

- revêtement en dalles de pierres naturelles de la place + rue Léopold avec « tapis » mettant en valeur le théâtre

- simple bordure biseautée différenciant les rues voisines avec l’espace piéton et logos + balisage  pour inviter les cyclistes à suivre l’ICR 4 (mais pas de marquage au sol sur le nouveau revêtement rue Léopold)

- nombreux arceaux  vélos répartis sur l’ensemble du site avec un range-vélos couvert de 40 places en face de la bibliothèque flamande.

Le Fietsersbond demande de prévoir dès à présent 150 range-vélos (ou en tout cas, prévoir la possibilité d’extension) pour pouvoir faire  face à l’augmentation de la demande.

- ICR Pentagone : présentation de la carte (par F. Depoortere, AED)

La carte reprend la nouvelle numérotation des ICR et différencie les aménagements à réaliser par la Ville, la Région ou autre (Stib, Beliris, …) ainsi que les lieux réaménagés récemment mais qui devraient être améliorés (voir carte jointe en annexe).

La majorité des travaux prévus devraient pouvoir se faire sans permis d’urbanisme et certains ICR pourraient être terminés assez rapidement (ICR_S, ICR_12, ICR_1)
Cette carte est actuellement un outil de travail non encore abouti.

F. Depoortere doit encore la présenter à son Ministre pour avoir son accord sur les tronçons à  charge de la Région. L’Echevin indique que pour le volet Ville, une discussion en interne doit encore avoir lieu avant d’être avalisée en vue d’une planification et budgétisation. Elle permettra une meilleure coordination des travaux et une accélération de la réalisation des ICR qui gardent toute leur utilité même en cas de zones 30.

Décision : présentation de la carte en GT mobilité et au Collège

- Vélo-box : projet pilote av. de Diksmude (par cab. El Ktibi)

La Ville vient d’acheter un vélo-box type, celui placé par IKEA à la station de la Roue à Anderlecht, selon un modèle testé à Rotterdam (un box « fietshangar » avec 5 « U » placés à l’intérieur). Ici, il s’agit d’un projet-pilote financé à 50% par la Région pour permettre aux habitants de stocker leur vélo.

L’idée est de le placer à l’intersection av. de Dixmude/Ypres où des demandes en ce sens se sont manifestées.

Lancement de l’opération prévu en septembre (semaine de la mobilité) et test gratuit durant un an. Entre-temps, la Ville prendra contact avec Rotterdam et d’autres villes  pour mettre au point  un système de gestion de ces box avant de faire une évaluation et d’étendre éventuellement le système. Le cout est estimé à 3.500 € hors TVA (non compris l’installation du box, ni la mise en place des U).

Etant donné qu’il s’agit d’un mobilier urbain sans publicité, il n’est pas soumis à demande de PU.

- DIVERS

Position de la commission à propos des pistes cyclables hors voirie (G. Debongnie)

G. Debongnie signale que d’après une étude suédoise, les pistes cyclables hors voiries présentent un grand danger pour les cyclistes, particulièrement aux carrefours (voir document en annexe).Qu’en pense la commission ?

Consensus pour dire que tout dépend du contexte. Une piste cyclable uni/bidirectionnelle peut être tout à fait appropriée sur une voirie à  grande vitesse avec peu de points de conflits comme les carrefours.
Par contre, en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h, une cohabitation des cyclistes avec les automobilistes en voirie est souhaitable.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION VELO

LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE A 9 HEURES

CENTRE ADMINISTRATIF, SALLE 12/36